**СПРАВКА**

В рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" и муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Малоархангельске Малоархангельского района Орловской области 2018-2024 годы» на основании перечня дворовых территорий многоквартирных домов на территории города Малоархангельска Малоархангельского района Орловской области, предусмотренной муниципальной программой в 2019 году благоустройству подлежали дворовые территории по адресу: г. Малоархангельск. ул. Калинина, д.15а, г. Малоархангельск, ул. Калинина д.38, д.40, г. Малоархангельск, ул. Советская, д. 20, г. Малоархангельск, ул. Заводская, д.3.

Финансирование объектов составляет в размере 1951,71 тыс. рублей в том числе:

- средства федерального бюджета – 1249,067 тыс.руб.;

- средства областного бюджета – 689,899 тыс. руб;

- средства муниципального бюджета – 12,744 тыс.руб.

В рамках проведенных конкурсных процедур по определению подрядной организации Администрацией Малоархангельского района были заключены 3 муниципальных контракта с АО «Орелдорстрой» (дворовые территории: ул. Калинина д.38, д.40, ул. Советская д.20, ул. Заводская, д.3) и 1 муниципальный контракт с ООО «Монтажстрой» (дворовая территория по ул. Калинина, д.15а).

В ходе проведенных работ по благоустройству дворовых территорий подрядными организациями были выполнены следующие виды работ:

**Ул.Калинина, д. 15а**  
устройство покрытия из асфальтобетона внутридворового проезда;

устройство автостоянки с асфальтобетонным покрытием;

установка бортовых камней;

установка светодиодных светильников – 2шт;

установка урн – 2 шт. и скамеек – 2шт;

**Ул. Калинина, д.38, д.40**

устройство покрытия из асфальтобетона внутридворового проезда;

устройство проезда из щебня;

установка железобетонных опор ВЛ 0,38; - 4шт;

установка светодиодных светильников – 2шт;

установка урн – 4 шт. и скамеек – 4шт;

**Ул. Советская, д.20**

устройство покрытия из асфальтобетона внутридворового проезда;

устройство автостоянки с покрытием из щебня;

установка железобетонной опоры ВЛ 0,38; - 1шт;

установка светодиодного светильника – 1шт;

установка урн – 2 шт. и скамеек – 2шт;

**Ул. Заводская, д.3**

устройство покрытия из асфальтобетона внутридворового проезда;

устройство проезда из щебня;

установка железобетонных опор ВЛ 0,38; - 6шт;

установка светодиодных светильников – 5шт;

установка урн – 2 шт. и скамеек – 1шт

В соответствии п.8.2. раздела 8 муниципального контракта срок гарантии качества результата работ составляет 4 лет со дня приемки заказчиком результата работ в целом.

31 июля 2019 года комиссией по приемке выполненных работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды  
в городе Малоархангельске Малоархангельского района Орловской области 2018-2024 годы» объекты были приняты и подписаны акты приемки выполненных работ по вышеуказанным объектам.